# 无锡职业技术学院中桥校区绿化养护标准

1、此报价包含人工、垃圾清运费。

2、完全清理5米以下树，保证无枯枝。

3、本区域范围内绿地的养护工作(包括杂草清除，树叶、垃圾、杂物的清理，草坪的修剪和施肥等)和优化，草坪杂草不高于10公分。

4、重点区域的美化，要做到四季有绿植(如校前区东侧、大创园展览示中心花坛、单教楼北侧花坛等区域)。

5、确保树木的成活率，中桥校区总计有树木561棵其中：香樟树302棵、广玉兰49棵、水彬185棵、雪松25棵。

6、可达到绿化养护二级标准

绿化养护二级标准：

1、树木生长旺盛，依据植物生长习性，修剪基础合理，树形整齐美观，骨架基础均匀，树干基础挺直。树穴、花池、绿带和沿街绿地平面低于沿围平面距离5厘米左右，基础无杂草、无污物,杂物，无积水，基础清洁。

2、行道树缺株在2%以下，无死树、无显著枯枝。树木基础无显著病虫危害症状，病虫危害程度控制在10%以下，无药害。

3、无显著人为损害，无乱贴乱画，无悬挂物，无以树当架晾晒衣物，无在树池中堆放杂物等现象。

4、新补植行道树同原树种基础保持一致，有保护方法。新植、补植行道树成活率达95%以上，保留率达90%以上。

5、草坪生长旺盛、常绿、无杂草丛生，定时修剪。草高保持在10厘米左右，无显著裸露地面，无成片枯黄。枯黄率控制在2%以内。

6、花坛、花带、花台植物生长良好，立即摘除残花败叶，定植花木花期基础一致，开花整齐、均匀，换花花坛(台)立即换花，整体观赏效果好。

# 1-12月绿化植物养护计划

一月养护重点

1、全面展开对落叶树木的整形修剪作业，剪除枯、残、病虫枝；大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。

2、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。

3、经常做好防寒工作，施足冬肥，以施磷肥为主，彻底清除越冬的皮虫囊。

4、防治害虫：冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。1月中旬的时候，蚧壳虫类开始活动，但这时候行动迟缓，我们可以采取刮除树干上的幼虫的方法。在冬季防治害虫，往往有事半功倍的效果。

二月养护重点

1、加强草坪防火工作，草坪最后一次修剪要低，同时加强人员巡查力度。

2、抓紧时间落实对落叶树种的补种工作，以免错过落叶树种补植的最佳时间，降低成活率。

3、对于尚未完成修剪作业的绿地（主要为落叶树种），继续抓住树木尚未萌动抽梢的有利时机进行全面修剪。力求通过科学、合理的修剪使得植株保持冠形美观、通风透光，为植株的健壮生长打好良好的基础。修剪作业切记不可盲目重剪，对于进行中度修剪（含）以上的修剪作业，作业前必须先经技术人员进行示范性修剪及讲解，方可实施。

4、病虫害防治工作，应当抓紧时间打扫杂草落叶，检查树木的树干，发现卵块、虫蛹等，及时将其刮除销毁；检查植株，发现感染病虫的枝叶，应及时剪除并烧毁。特别应当注意加强对去年病虫为害较为严重地段植物的处理工作。

三月养护重点

1、注意观察气候变化，及时拆除冬季保暖措施，避免引起植物叶片黄化甚至霉烂。

2、对于冬季气温偏高年份，低温对越冬害虫影响较小，如果春季气候条件适宜病虫滋生，将很有可能造成植物病虫害的爆发。为此，必须切实做好管护绿地（行道树）的病虫害预防工作，建立植保责任机制，随时检查，及时防治。近期的绿地植保工作主要抓好蚜虫、蚧壳虫等虫害的防治。

3、落叶苗木缺株补种。

四月养护重点

1、防治病虫害：蚜虫、介壳虫等

2、对草坪进行打孔作业是使草坪健壮生长的一项重要措施。

3、加强植物修剪、施肥低洼地填土，拔除草坪地内杂草。。

4、四月上旬应抓紧时间种植萌芽晚的树木，对冬季死亡的灌木应及时浇水及对死亡苗木进行清理、补种，对新种树木要充分浇水。

5、节假日临近，各绿化养护单位应当加强对绿地的日常管理，为市民、游客提供优美、详和的节日氛围；在月底前组织一次全面、细致的安全检查。

五月养护重点

1、对春季开花的灌木进行花后修剪和绿篱修剪，行道树进行第一次的剥芽修剪。按技术操作要求，对发生萌蘖的小苗根部随时修剪剥离。

2、做好绿植应适时浇水、增施追费和防虫防病工作。

3、对草坪进行一次修剪，修剪高度控制在6-8cm。除去草坪和灌木中的杂草，除草采用除草剂结合人工拔除进行，除草剂采用盖草能进行。

六月养护重点

1、加强杂草的清理拔除，本月雨水较为充沛，绿地内特别是色块内杂草长势旺盛，要及时除草和缺孔苗木的补植工作

2、6月份是全国“安全生产月”， 以开展“安全生产月”活动为契机，深入开展各项安全生产工作检查。做好树木防汛防台前的检查工作，对松动、倾斜的树木进行扶正、加固及重新绑扎。

3、防病除虫。

七月养护重点

1、加强杂草的清理拔除，本月雨水较为充沛，绿地内特别是色块内杂草长势旺盛，要及时除草。

2、为避免园林植物病虫害为害的进一步扩大甚至爆发，加强对管护绿地内园林植物病虫害的监测及防治工作，并应当切实贯彻“防早、治小”的原则，而不应在病虫害大量发生后才予处理，这样既使植物观赏效果受到严重影响，而且防治效果也将大打折扣。

3、抗旱浇水。

4、本月进入大风、汛期，要做好防汛工作，检查、准备好树木支撑物，及时检查扶正风倒树木。

八月养护重点

1、继续中耕除草、疏松土壤，对小灌木进行一次造型修剪，使高度平整。

2、继续做好防旱、防涝工作，早晚注意浇水，大雨过后，对低洼积水处要及时排涝。

3、本月苗木生长旺盛，要及时追施肥料，追肥以磷肥和复合肥为主，保证苗木正常生长。

4、继续做好防风、防汛工作，检查苗木支撑，发现风倒苗木及时扶正，落实大风来临的值班保卫制度。

5、继续做好病虫害防治工作，本月是锈病，白粉病及蚜虫、红蜘蛛多发季节，注意预防为主，对所有苗木、草坪喷洒一遍速扑杀和托布津，进行病虫害防治。

6、杂草生长也旺盛，要及时的除草，并可结合除草进行施肥。对草坪进行一次修剪，高度控制在10cm以下。

九月养护重点

1、迎接市容工作，行道树三级分叉以下剥芽。绿篱造型修剪。绿地内除草，草坪切边，及时清理死树，做到树木青枝绿叶，绿地干净整齐。

2、继续做好除害灭病工作，、中耕除草、草坪修剪，对球类、绿篱、色块植物进行修剪。

3、对一些生长较弱，枝条不够充实的树木、草坪施一次磷、钾肥，促进春花苗木的花芽分化，为其提供充足的营养。

十月养护重点

1、做好病虫害防治工作，消灭各种成虫和虫卵。

2、及时去除死树，及时浇水。绿地、草坪挑草切边工作要做好。草花生长不良的要施肥，对草坪进行施磷肥。继续中耕除草，上旬进行一次草坪修剪。

3、苗木停止生长，检查成活率，保证冬、春绿化工作的顺利进行。

4、对所有苗木、草坪喷洒一遍速扑杀和托布津，进行病虫害防治。

十一月养护重点

1、对干、板结的土壤浇水、冬季树木修剪、除害灭病等工作。

2、做好防寒工作，对高大乔木进行涂白和卷干，防寒和抑制虫卵发育。

3、对排水沟杂草及沟底淤泥进行清理。

十二月养护重点

- 利用冬季休眠期对植物进行修剪、整型，剪除过密枝、徒长枝、病弱枝等。枝条上病虫明显的树种以及妨碍架空线和建筑物的枝杈。应当引起注意的是：天气特别寒冷时，不宜安排修剪作业。

2、做好防寒工作，继续抓好病虫害防治工作，剪除病虫枝、枯枝，消灭越冬病虫源，大量积肥，改良土壤并结合冬季大扫除，搞好绿地卫生工作。

3、节假日临近，各绿化养护单位应当加强对绿地的日常管理，为园区员工提供优美、详和的节日氛围；在月底前组织一次全面、细致的安全检查。

4、总结一年的养护情况，整理养护记录和养护档案，总结经验，根据当年的养护情况和养护中遇到的问题，制定明年的养护计划。